多语言识别算法修改更新记录

一、存在的问题

1．原始训练数据在背景、光照和噪声上的变化较少，RTL语言与英文、数字混排场景覆盖不足。

二、策略调整

1．更新模型版本

沿用PP-OCRv6_small_rec作为基础模型，结合SVTR_LCNet、PPLCNetV4 small和MultiHead识别头，保持小模型推理速度的同时提升混排文本识别能力。

2．重新构建混合训练数据集

将数据集调整为mixed2_data_richbg，训练集100,000张、验证集10,000张，数据内容保持不变，仅统一命名、标签顺序与训练配置。训练时采用视觉顺序标签，测试时通过后处理恢复为与label.txt一致的逻辑顺序。

数据集统计：

| 类型 | 样本数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 训练集 | 100,000 | 用于模型训练，标签按视觉顺序组织 |
| 验证集 | 10,000 | 用于训练过程中的效果验证 |
| 总计 | 110,000 | 仅调整组织方式和增强策略，内容不变 |

3．加强背景纹理与数据增强

在合成数据中加入更丰富的背景纹理、纸张质感、颜色扰动、轻微模糊、噪声和干扰线，同时保留适量字符扭曲与混排样式，提升模型对真实场景的泛化能力。

4．调整训练策略

（1）训练阶段启用RecConAug与RecAug，并保留多尺度采样，增强不同文本长度和字高场景的适应性。

（2）采用余弦退火学习率、warmup和L2正则，降低训练后期波动。

（3）启用早停策略，减少无效轮次并提升收敛效率。

（4）开启use_space_char，配合RTL后处理，保证训练与测试输出的一致性。

三、实现效果

1．训练验证结果

训练过程中，最佳模型出现在第12个epoch，验证集指标如下：

| 阶段 | best_epoch | acc | norm_edit_dis / fps |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证集最佳结果 | 12 | 0.937600 | 0.996505 / 1291.226 |

2．未参与训练图片测试结果

从images_and_label中挑选200张未参与训练的图片进行测试，测试结果已输出到对应 txt 文件，并生成可视化结果。

| 测试集 | 样本数量 | 平均置信度 | 平均召回率 |
| --- | --- | --- | --- |
| images_and_label holdout | 200 | 0.955506 | 0.972285 |

测试输出文件：

mixed2_small_rec_richbg/images_and_label_holdout200/predicts_holdout200_rtl_postprocess.txt

可视化结果：

mixed2_small_rec_richbg/images_and_label_holdout200/vis/

3．模型输出

本次测试的识别结果已经按RTL逻辑顺序恢复，能够直接与label.txt对齐，适合用于后续分析和对比。

四、存在的问题

1．长文本、密集字符和复杂背景下仍有少量顺序或空格偏差。

2．个别包含英文、数字和阿拉伯语混排的样本，后处理仍有进一步优化空间。

五、下一步计划

1．继续补充真实场景的复杂背景样本，扩大hard case覆盖范围。

2．进一步细化RTL后处理规则，提升混排文本的稳定性。

3．结合更多测试结果，继续评估数据增强和采样策略的收益。